АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 февраля 2019 года № 10

д. Тогодь

Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2019 году за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения и улучшения их транпортно-эксплуатационного состояния, Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Тогодского сельского поселения в 2019 году, за счет субсидии из областного бюджета, на формирование муниципальных дорожных фондов.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава сельского поселения | Г.И. Хаббо |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 27.02.2019 № 10

План

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2019 году за счет субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов

| № п/п | Вид работ | Сроки производства работ (начало - ввод) | Объемы работ, км/кв. м. | Объем финансирования, руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства субсидии, руб. | Средства бюджета сельского поселения, руб. |
| 1. | Содержание автомобильной дороги ул. Набережная д. Залесье | Июнь 2019 года - декабрь 2019 года | 0,559/2208 | 81567 | 77367 | 4200 |
| 2. | Содержание автомобильной дороги пер. Съездовский д. Залесье в рамках реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» | Апрель 2019 года - октябрь 2019 года | 0,250/1570 | 239999 | 227799 | 12200 |
|  | Итого на содержание дорог |  | 0,809/3778 | 321566 | 305166 | 16400 |
| 3. | Ремонт трубопереезда автомобильной дороги ул. Набережная д. Залесье | Июнь 2019 года - декабрь 2019 года | - | 99934 | 94834 | 5100 |
|  | Итого на ремонт дорог |  | - | 99934 | 94834 | 5100 |
|  | Всего на осуществление дорожной деятельности |  | 0,809/3778 | 421500 | 400000 | 21500 |