АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2017 года № 28

д. Тогодь

О внесении изменений в постановление от 22.02.2017 № 8 «Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

на 2017 год»

Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Тогодского сельского поселения от 22.02.2017 № 8 «Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год», изложив План осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год, согласно приложению    (приложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения                                  Г.И. Хаббо

Приложение  1 к постановлению

План

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год

| № п/п |  | Наименование объекта | Сроки производства работ (начало-ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км/м2 | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Объем финансирования в 2017 году, всего, тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства субсидии, тыс. руб. | средства поселения, тыс. руб. |
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги ул. Лесная д. Наход (восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м) |  | май 2017 года- октябрь 2017 года | 0,450/1677 | 469,5 | 469,5 | 446,0 | 23,5 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги д. Сельцо (восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги с грунтовым покрытием с добавлением нового материала до 300 м. куб. на 1 километр) |  | май 2017 года- октябрь 2017 года | 0,643/1737 |  |  |  |  |
|  |  | Итого на содержание дорог |  | 1,093/3414 | 469,5 | 469,5 | 446,0 | 23,5 |