АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2015 года № 16

Тогодь

«Об утверждении плана  ремонта и содержания,  автомобильных дорог общего пользования  местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии  на осуществление дорожной деятельности»

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2015 году Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План содержания , автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Тогодского сельского поселения от 12.02.2015 №6 «Об утверждении плана  содержания  автомобильных дорог общего пользования  местного значения Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии  на осуществление дорожной деятельности» .

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте http: //admintogod.ru Администрации Тогодского сельского поселения в  сети Интернет.

Глава

сельского поселения:                                 А.Ю.Голубева

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 14.04.2015 № 16

План  ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения

Тогодского сельского поселения в 2015 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ (начало-ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км/м2 | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.руб. | Объем финансиро-вания в 2015 году, всего, тыс.руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства субсидии, тыс.руб. | средства поселения, тыс.руб. |
| 1. | Ремонт дороги пер..Молодежного д.Залесье (восстановление профиля с добавлением щебеночных материалов | май 2015 года- октябрь 2015 года | 0,167/804 | 90,0 | 90,0 | 85,5 | 4,5 |
|  | Итого ремонт |  | 0,167/804 | 90,0 | 90,0 | 85,5 | 4,5 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию участка дороги по ул.Молодежная, д.Тогодь (Восстановление изношенных верхних слоев асфальтнобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м) с асфальтно-бетонным покрытием : | июль 2015 года- сентябрь 2015 года | 0,050/ 200 | 90,0 | 90,0 | 85,5 | 4,5 |
| 3. | Выполнение работ по содержанию участка дороги по д.Котицы (Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках (до 20 м) | май 2015 года- октябрь 2015 года | 0,498/2142 | 80,0 | 80,0 | 76,0 | 4,0 |
| 4. | Выполнение работ по содержанию участка дороги (Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках (до 20 м) | май 2015 года- октябрь 2015 года | 0,167/804 | 30,0 | 30,0 | 28,5 | 1,5 |
| 5. | Профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения: | май 2015 года – октябрь 2015 года | 3,939/13397 | 224,5 | 224,5 | 213,0 | 11,5 |
| 6. | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения: | май 2015 года – ноябрь 2015 года | 7,343/27144 | 90,0 | 90,0 | 85,5 | 4.5 |
|  | Итого на содержание дорог: |  | 7,343/27144 | 514,5 | 514,5 | 488,5 | 26 |
|  | ВСЕГО |  |  | 604,5 | 604,5 | 574 | 30,5 |