МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 января 2014 года № 4

Тогодь

«Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии  на осуществление дорожной деятельности»

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2014 году Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения.

Глава

сельского поселения                            А.Ю.Голубева

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 20.01.2014 № 4

План капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения

Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ (начало-ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км/м2 | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.руб. | Объем финансиро-вания в 2014 году, всего, тыс.руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства субсидии, тыс.руб. | средства поселения, тыс.руб. |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения: Тогодь-Хвоиново | май 2014 года – октябрь 2014 года | 5/20000 | 149,4 | 149,4 | 141,9 | 7,5 |
| 2 | Паспортизация дорог | май 2014 года – ноябрь 2014 года | 5/3,5 | 90,0 | 90,0 | 85,5 | 4.5 |
|  | Итого на ремонт дорог в Тогодском сельском поселении: |  |  | 239,4 | 239,4 | 227,4 | 12,0 |