МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2014 года №33

Тогодь

О внесении изменений в постановление от 20.01.2014 №4 «Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии  на осуществление дорожной деятельности»

В связи с уточнением объёмов субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в 2014 году Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 20.01.2014 №2014 «Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения и читать его в следующей редакции (приложение №1)

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения.

Глава

сельского поселения                            А.Ю.Голубева

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 19.05.2014 № 33

План капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения

Тогодского сельского поселения в 2014 году за счет субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Сроки производства работ (начало-ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км/м2 | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.руб. | Объем финансиро-вания в 2014 году, всего, тыс.руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средства субсидии, тыс.руб. | средства поселения, тыс.руб. |
| 1 | Профилирование грунтовых дорог общего пользования местного значения: Тогодь-Хвоиново | май 2014 года – октябрь 2014 года | 3,2/16000 | 90000,00 | 90000,00 | 85500,00 | 4500,00 |
| 2 | Паспортизация дорог | май 2014 года – ноябрь 2014 года | 1,50 | 9000,00 | 9000,00 | 85500,00 | 4500,00 |
|  | Итого на ремонт дорог в Тогодском сельском поселении: |  |  | 180000,00 | 180000,00 | 171000,00 | 9000,00 |