Муниципальное учреждение

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября 2013 года №85

Тогодь

Об утверждении муниципальной программы «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении на 2014 - 2016 годы»

В соответствии со 179 Бюджетного кодекса РФ, перечня муниципальных программ Тогодского сельского поселения , утвержденных Распоряжением Администрации Тогодского сельского поселения № 28 от 25 октября 2013 года « Об утверждении перечня муниципальных программ Тогодского сельского поселения», в соответствии с Федеральными законами от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  8 ноября  2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях  качественного улучшения состояния автомобильных дорог  общего пользования местного значения, расположенных на территории Тогодского сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, статьи 4 Устава   поселения Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности   в Тогодском сельском поселении на 2014 - 2016 годы».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Администрации поселения.

3. Опубликовать данное  постановление в  районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.

Глава

сельского поселения:                                          А.Ю.Голубева

Утверждена

постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 15.11.2013 № 85

Муниципальная программа Тогодского городского поселения

« Повышение безопасности дорожного движения   в Тогодском сельском поселении на 2014 - 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тогодского сельского поселения

1. Наименование муниципальной программы: « Повышение безопасности дорожного движения   в Тогодском сельском поселении на 2014 - 2016 годы»

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Служащий 1 категории Администрации Тогодского сельского поселения – Хаббо Галина Ильинична.

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Цель: Сохранение и улучшение качества существующей улично-дорожной сети в границах поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения, % | 30 | 20 | 10 |
| 1.1.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения (текущий, ямочный ремонт), % | 17 | 20 | 21 |
| 1.1.2 | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, км | 5.3 | 6.0 | 6.5 |
| 1.1.3 | Снижение аварийности на дорогах, % | 50 | 40 | 20 |
| 1.1.4 | Увеличение доли технической инвентаризации автомобильный дорог, % | 20 | 30 | 50 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные статистического отчета и данные ведомственной отчетности.

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | средства бюд-жета района | вне-бюджет-ные сред-ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 1839,0 | - | - | - | - | 1839,0 |
| 2015 | 2040,0 | - | - | - | - | 2040,0 |
| 2016 | 2260,0 | - | - | - | - | 2260,0 |
| ВСЕГО | 6139.0 | - | - | - | - | 6139.0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
Программы к концу 2016 года.

Выполнение мероприятий Программы  не приведет к кардинальному изменению ситуации, но позволит не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог поселения, позволит  выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования,  улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования предполагают обеспечить сохранность автомобильных дорог, долговечность и надежность конструкций и сооружений, повысить безопасность движения и экологическую безопасность объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

7. Характеристика текущего состояния дорожной деятельности в Тогодском сельском поселении, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

Тогодское сельское поселение находится на территории   Холмского муниципального района.

Тогодское сельское поселение наделено статусом муниципального образования  областным законом Новгородской области  от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений"  (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ).

Этим же законом были установлены границы территории муниципального образования Тогодское сельское поселение.

В состав  Тогодского сельского поселения входят населенные пункты: д.Аполец, д.Беззабочая, д.Бобовище, д.Борисово, д.Борок, д.Высокое, д.Выставка, д.Груздиха, д.Демидово, д.Дол, д.Долгие Нивы, д.Залесье, д.Зуи, д.Ильинское, д.Иструбище, д.Калинкино, д.Каменка, д.Клины, д.Корпово,д.Котицы, д.Красный Клин, д.Крутые Ручьи, д. Крушинское, д.Лосиная Голова, д.Лыткино, д.Мамоново, д.Наход, д.Поляни, д.Понамарево, д.Радилово, д. Ратно, д.Рогозино, д.Рябово, д.Сельцо, д.Сидоровка, д.Сопки, д.Старое, д.Стифоновка, д.Сырмолоты, д.Тогодь, д.Удобы, д.Устье, д.Федулы, д.Филино, д.Хвоиново, д.Хотино, д.Четовизня, д.Язовка, д.Ямищи.

Географическая площадь территории поселения составляет 2186,0 кв.км.

Численность населения Тогодского сельского поселения на 01.01.2013 года  составляет 953 человека.

Одной из важнейших задач   поселения является организация дорожной деятельности. Общая протяженность дорожной сети протяженностью 30,5 км.  Имеются  кадастровые паспорта на 29,6 км дорог, что сотавляет 97%.  Свидетельства о государственной регистрации  на  2 дороги  обшей протяженностью 5,6 км. Работа по           паспортизации  и постановке на кадастровый учет продолжется до 2016 года.

По составу покрытия  дорожная сеть подразделяется на два основных вида: с асфальтовым покрытием 20 %, грунтовым 80 %.

В связи с постоянным ростом количества автотранспорта, с учётом

использования большегрузных автомобилей для лесозаготовки, проблема дорожной деятельности  на территории Тогодского сельского поселения  требует каждодневного внимания и эффективного решения.

Обязательными мероприятиями  программы по дорожной безопасности являются текущее содержание, текущий и ямочный ремонт, которые включает в себя:

-работы   по   содержанию   автомобильных  дорог  и  дорожных сооружений осуществляются систематически (с  учетом  сезона  года)  на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.

- работы по содержанию,  как правило,  не требуют  составления проектной документации и выполняются на основе договоров, дефектных ведомостей.

- исправление  профиля, срезка грунтовых   покрытий   с добавлением  песка  или  гравия.

- ивыполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды.

Запланирована подсыпка, грейдирование и профилирование улиц Набережная, пер. Молодежный, пер. Съездовский в д.Залесье, дороги д.Поляни, д.Хвоиново.

8 . Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Перечнем реализации муниципальной программы являются:

| № пп | Наименование | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог сельского поселения (текущий, ямочный) | 900,0 | 1100,0 | 1300,0 |
| 2. | Подсыпка, грейдирование, профилирование грунтовых дорог сельского поселенния | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 3. | Зимнее содержание дорог и тротуаров (Расчистка дорог от снега) | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 4. | Проведение технической инвентаризации автомобильный дорог | 39,0 | 40,0 | 60,0 |
|  | Итого | 1839,0 | 2040,0 | 2260,0 |

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков:

изменение федерального и  областного законодательства  о деятельности сельских поселений;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программного мероприятия из  местного бюджета.

9. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет – Заместитель Главы администрации Тогодского сельского поселения Перова Светлана Петровна. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставляются Главе поселения;

Специалист по бюджетному учету представляет Главе поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с

С учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы;

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тогодского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением от 15.10.2013 № 70 , обеспечивает их согласование с Главой поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

_______________________

Приложение № 1 к муниципальной прогамме

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения;повышение безопасности движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог сельского поселения (текущий, ямочный) | Холмский ДЭП | 2014-2016 | 1.1.1 | Бюджет поселения | 900,0 | 1100,0 | 1300,0 |
| 1.2 | Подсыпка, грейдирование, профилирование грунтовых дорог сельского поселенни | Холмский ДЭП | 2014-2016 | 1.1.2. | Бюджет поселения | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.3 | Зимнее содержание дорог и тротуаров (Расчистка дорог от снега) | Холмский ДЭП | 2014-2016 | 1.1.3 | Бюджет поселения | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.4 | Проведение технической инвентаризации автомобильный дорог | Старорусское БТИ | 2014-2016 | 1.1.4 | Бюджет поселения | 39,0 | 40,0 | 60,0 |

Расчет финансовых средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения   в Тогодском сельском поселении на 2014 - 2016 годы»

Финансирование предусмотрено из средств бюджета Тогодского сельского поселения.  Финансовые средства расчитаны  на:

- ремонт автомобильных дорог (ямочный) - 900,0 тыс. рублей- 2014 год . (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2014 году: ямочный ремонт, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 206.0 м/час = 450.0 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 15950 м 2 = 450 тыс. руб.)

- ремонт автомобильных дорог (ямочный) - 1100,0 тыс. рублей- 2015 год . (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2015 году: ямочный ремонт, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 228.97 м/час = 500.0 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 21260 м 2 = 600 тыс. руб.)

- ремонт автомобильных дорог (ямочный) - 1300,0 тыс. рублей- 2016 год . (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2016 году: ямочный ремонт, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 274,77 м/час = 600.0 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 24810 м 2 = 700 тыс. руб.)

- подсыпка, грейдирование, профилирование - 450,0 тыс. рублей- 2014 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2014 году: грейдирование, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 137.38 час = 300 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 5.32 м2 = 150 тыс. руб.)

- подсыпка, грейдирование, профилирование - 450,0 тыс. рублей- 2015 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2015 году: грейдирование, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 137.38 час = 300 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 5.32 м2 = 150 тыс. руб.)

- подсыпка, грейдирование, профилирование - 450,0 тыс. рублей- 2016 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2016 году: грейдирование, час. -  2183,65 рублей.(2183,65 руб. * 137.38 час = 300 тыс. руб.); профилирование и подсыпка, 1000м2 – 28216,27 рублей (28216,27 руб. * 5.32 м2 = 150 тыс. руб.)

- зимнее содержание дорог (расчистка от снега) – 450 тыс. рублей- 2014 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2013 году: грейдирование, м/час. -  2549,37 рублей.(2549,37 руб. * 176,51 м/час = 450 тыс. руб.)

- зимнее содержание дорог (расчистка от снега) – 450 тыс. рублей- 2015 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2015 году: грейдирование, м/час. -  2549,37 рублей.(2549,37 руб. * 176,51 м/час = 450 тыс. руб.)

- зимнее содержание дорог (расчистка от снега) – 450 тыс. рублей- 2016 год. (Стоимость услуги по данному виду работ со стороны исполняющей организации в 2016 году: грейдирование, м/час. -  2549,37 рублей.(2549,37 руб. * 176,51 м/час = 450 тыс. руб.)

- проведение технической инвентаризации - 39,0 тыс. рублей – 2014 год..

- зимнее содержание дорог (расчистка от снега) – 40,0 тыс. рублей- 2015 год.

- зимнее содержание дорог (расчистка от снега) – 60,0 тыс. рублей- 2016 год.

(Расходы запланированы согласно коммерческого предложения Старорусского отделения Новгородского филиала БТИ - исполнителя работ)

В ходе реализации программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться, дополняться. Расходы на финансирование  Программы подлежат уточнению при подготовке проекта местного бюджета на соответствующий  финансовый год.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Постановление | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Прокуратура |  |
|  | Глава поселения Голубева А.Ю. |  |
|  | Специалист 1-й категории Администрации Тогодского сельского поселения Андреева Н.А. |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| Постановление | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| «Установление границ населенных пунктов в Тогодском сельском поселении на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |
| (заголовок к тексту) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.) |  |  | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | в Дело |  |  | 2 |
| 2. | Комитет финансов |  |  | 1 |
| 3. | Газета «Маяк» |  |  | 1 |
| 4. | Контрольно – счётная комиссия |  |  | 1 |
| Заместитель Главы администрации |  |  | С.П.Перова |  |