МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября  2013 года  № 93

д. Тогодь

« Об утверждении плана капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования  местного значения  Тогодского сельского поселения в 2013 году».

В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования Тогодского сельского поселения Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского  поселения                                  А.Ю. Голубева

Утверждён

постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 15.11.2013 года № 93

План

капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения

Тогодского сельского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Наименование поселения | Срок производства Работ (начало-ввод) | Мощность по проектно- сметной документации км/ кв.м | Стоимость в ценах соответствующих лет тыс.руб. | Объем финансирования в 2013 году всего тыс. руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | средства субсидии, тыс. руб. | средства поселения, тыс.руб. |
| 1. | Ремонт дороги Устье-Выставка | Тогодское сельское поселе-ние | июнь - июль 2013 года | 2,6 / 15627 кв.м |  | 530,0 | 439,0 | 51,0 |
| 2. | Хвоиново | Тогодское сельское поселе-ние | июль- сентябрь 2013 года | 0,5 / 2000 кв.м |  | 440,0 | 440,0 | - |