МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 марта  2013 года № 11

Тогодь

Об утверждении плана мероприятий по  благоустройству общественных колодцев в населенных пунктах Тогоскогокого поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тогодского поселения, Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по  благоустройству общественных колодцев в населенных пунктах Тогодского сельского поселения на 2013 год.

2.Разместить настоящего постановления на официальном сайте Администрации  Тогодского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава

сельского  поселения                                   А.Ю.Голубева

Утвержден:

постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 01.03.2013 года № 11

П Л А Н

мероприятий по благоуствойству общественных колодцев в населенных пунктах Тогодского сельского поселения на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Объем финасиро-вания | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка и сооружение настила у колодца д.Тогодь, санитарное обследование и дезинфекция | май | Голубева А.Ю. | 1,0 тыс.руб. |  |
| 2. | Ремонт крыши и подсыпка территории у колодца в д.Каменка, санитарное обследование и дезинфекция | июнь | Хаббо Г.И. | 1,0 тыс.руб. |  |
| 3. | Установка скамейки под ведра у колодца в д.Устье санитарное обследование и дезинфекция | июнь | Павлова Г.С. | 0,5 тыс.руб. |  |
| 4. | Окашивание территории у колодца д.Наход и подсыпка гравием, санитарное обследование и дезинфекция | июнь- сентябрь | Цветкова М.М. | 0,5 тыс.руб. |  |
| 5. | Установка сруба и крыши в д.Радилово. | июнь | Цветкова М.М. | 7,0 тыс.руб |  |