МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 ноября 2013 года № 89

д.Тогодь

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,перечнем муниципальных программ утверждённых распоряжением от 25.10.2013 №28-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ Тогодского сельского поселения», Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Разместить данное  постановление на  официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского  поселения                                   А.Ю.Голубева

|  | Утверждена Постановлением Администрации Тогодского сельского поселения от 15.11.2013 № 89 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Тогодского сельского поселения

«Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тогодского сельского поселения

1.Наименование муниципальной программы:

«Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы»

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Заместитель Главы администрации;

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1.Цель: Содействие социально-экономическому развитию поселения за счет повышения качества оказания муниципальных услуг, эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям (%) | 80 | 90 |  | 100 |
| 1.1.2. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением (%) | 80 | 90 |  | 100 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных (%) | 30 | 35 | 40 |  |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | средства бюд-же-тов посе-ле-ний | вне-бюджет-ные сред-ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 50,5 |  |  |  |  | 50,5 |
| 2015 | 45.5 |  |  |  |  | 45,5 |
| 2016 | 45,5 |  |  |  |  | 45,5 |
| ВСЕГО | 141,5 |  |  |  |  | 141,5 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы к концу 2016 года:

| 1. | Доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям (%) | 100 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением (%) | 100 |
| 3. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами (%) | 100 |
| 4. | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных | 40 |

1.Характеристика текущего состояния информатизации органов местного самоуправления на территории Тогодского сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое состоит в сборе и обработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача информации о положении и деятельности органов местного самоуправления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями ОМСУ осуществляется на базе современной  электронно-вычислительной техники и других технических средств связи.

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении новейших информационно-коммуникационных технологий.

В 2011-2013 году на территории поселения реализовались муниципальные целевые программы «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2011-2012 годы» и «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2013-2014 годы». На 01.10.2013 года реализация мероприятий программ позволила довести обеспеченность органов местного самоуправления поселения, использующих локальные вычислительные сети, до 100%; увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления поселения, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», до 100%; обеспеченность автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением, до 58%; обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям, до 85%; обеспеченность автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами, до 100%;  оснащенность автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных до 27%.

В целом, рассмотрев и проанализировав состояние информатизации на момент написания Программы, были выявлены следующие проблемы:

- используются различные программные средства, часто не совместимые между собой, не прошедшие сертификацию на соответствие стандартам  по совместимости и качеству;

- используется морально устаревшая компьютерная техника, не позволяющая использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

- недостаточная оснащенность компьютерной техникой структурных подразделений.

Для того чтобы придать новый импульс внедрению перспективных информационных технологий в Тогодском сельском поселении, Администрацией Тогодского сельского поселения принято решение о разработке муниципальной программы: «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы» - которая должна обеспечить дальнейшее развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, эффективное использование информационных ресурсов, взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами.

Приоритеты и цели:

- развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти;

- модернизация компьютерной техники;

- совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления;

- внедрение в сельском поселении современных информационных технологий обработки и передачи данных;

- повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация мер, предусмотренных настоящей программой,   будет способствовать  содействию социально-экономическому развитию поселения,  повышению качества муниципальных услуг в сфере образования, социальной защиты населения, культуры на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышению эффективности муниципального управления.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- Доведение обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям до 100 %;

- Доведение обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением до 100 %;

- Увеличение оснащенности автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных до 40 %.

Основные показатели реализации муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям (%) | 80 | 90 | 100 |
| 2. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением (%) | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Обеспечение технического обслуживания и сопровождения серверного оборудования (%) | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами (%) | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля обеспеченност автоматизированных рабочих мест средствами защиты персональных данных (%) | 30 | 35 | 40 |

Достижению основных показателей реализации муниципальной программы и выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут препятствовать неблагоприятные внешние и внутренние условия развития экономики (рост инфляции, экономический кризис,  уменьшение финансирования).

К основным рискам относится следующее:

уменьшение финансирования.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе). Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

- Первый уровень управления осуществляет  заместитель Главы администрации поселения курирующий данное направление работы, в функции которого входит:

- оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения;

- контроль за реализацией муниципальной программы.

- Второй уровень управления осуществляет ведущий специалист,  в функции которого входят:

- координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель  администрации поселения представляет:

до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, по итогам года – ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №5 к Порядку принятия  решений о разработке муниципальных программ Тогодского сельского поселения, их формирования и реализации утверждённого Постановлением от 15.10.2013 №70, обеспечивает их согласование с Главой поселения.

К отчёту прилагается пояснительная записка, В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения,а также информация о причинах неполного освоения

финансовых средств.

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения, в доступе к муниципальным информационным ресурсам и информационном взаимодействии с другими уровнями власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченности муниципальных служащих средствами вычислительной техники отвечающей современным требованиям | Администрация поселения | 2014- 2016 |  | 1.1.1-1.1.2. | Бюджет района |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест лицензионным системным и офисным программным обеспечением | Администрация поселения | 2014-2016 |  | 1.1.2. | Бюджет района |  | 14,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| 2. | Задача:Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест антивирусными программными средствами | Администрация поселения | 2014-2016 | 1.2.1. |  | Бюджет района | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |

Расчет финансовых средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы».

Расчет финансовых средств произведен по сложившимся ценам на приобретение компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения, оказания услуг по информационно-техническому сопровождению серверного оборудования.

1.1. Приобретение компьютерной техники и лицензионного  программного обеспечения

Стоимость 1 автоматизированного рабочего места оснащенное лицензионным системным (Windows 7 Professional) и офисным (MS Office Home and Business 2010 ) составляет 30 тыс.рублей. ежегодно запланировано приобретение 1 рабочего места (30 тыс.руб. х 1=30 тыс.рублей)

2014 год - 30 тыс.руб. х 1 АРМ = 30 тыс.рублей;

2015 год - 30 тыс.руб. х 1 АРМ = 30 тыс.рублей;

2016 год - 30 тыс.руб. х 1 АРМ = 30 тыс.рублей;

1.2. Приобретение лицензионного системного и офисного   программного обеспечения

Стоимость 1 лицензии Windows 7 Professional составляет 5 тыс.рублей.

2014 год – 5 тыс.руб. х 1 лицензия = 5 тыс.рублей;

Стоимость 1 лицензии MS Office Home and Business 2010 составляет 9 тыс.рублей.

2014 год - 9 тыс.руб. х 1 лицензия = 9 тыс.рублей;

2015 год - 9 тыс.руб. х 1 лицензия = 9тыс.рублей;

2016 год-   9 тыс.руб.х 1 лицензия = 9 тыс.рублей;

2.1. Приобретение антивирусного программного обеспечения

Стоимость антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security  Стандартный с лицензией на 5 компьютеров на один год составляет 6,5 тыс.рублей.

2014 год -  6,5 тыс.рублей;

2015 год -  6,5 тыс.рублей;

2016 год -  6,5 тыс.рублей;

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Постановление | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Глава поселения Голубева А.Ю. |  |
|  | Специалист 1-й категории Н.А.Андреева |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| Постановление | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| «Информатизация органов местного самоуправления Тогодского сельского поселения на 2014-2016 годы». |  |  |  |  |  |
| (заголовок к тексту) |  |  |  |  |  |

|  | № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.) |  |  | Количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | в Дело |  |  | 2 |  |
|  | 2. | Комитет финансов |  |  | 1 |  |
|  | 3. | Прокуратура |  |  | 1 |  |
|  | 4. | Контрольно –счётная комиссия |  |  | 1 |  |
| Заместитель Главы администрации |  |  |  | С.П.Перова |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |