ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00 декабря 2023 года № 00

д. Тогодь

О внесении изменений в муниципальную программу Тогодского сельского поселения «Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2023 – 2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы Тогодского сельского поселения «Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2023-2025 годы» в соответствие с решением Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 27.12.2023 № 134 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Тогодского сельского поселения от 27.12.2022 № 99 «О бюджете Тогодского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Тогодского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную  программу Тогодского сельского поселения «Автомобильные дороги и дорожная деятельность в Тогодском сельском поселении на 2023-2025 годы», утверждённую постановлением администрации от 26 октября 2022 года № 63 следующие изменения:

1.1 Раздел 5 паспорта муниципальной  программы изложить в следующей редакции:

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | средства бюд-жета района | вне-бюджет-ные сред-ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 576,35362 | - | 522,00000 | - | - | 1098,35362 |
| 2024 | 362,07000 | - | 348,00000 | - | - | 710,07000 |
| 2025 | 389,95000 | - | 348,00000 | - | - | 737,95000 |
| ВСЕГО | 1328,37362 | - | 1218,00000 | - | - | 2546,37362 |

2. Раздел «Мероприятия муниципальной программы»  читать в новой редакции:

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной програм-мы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования приведенных в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог местного значения: - грейдерование грунтовых дорог; - расчистка дорог от снега | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.3 | Бюджет поселения | 422,35362 | 183,07000 | 200,95000 |
| 1.2 | Оплата электроэнергии для уличного освещения на дорогах местного значения | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.3 1.1.4 | Бюджет поселения | 85,00000 | 90,00000 | 95,00000 |
| 1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.3. | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.3. | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проверка сметной документации | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения | 8,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| 1.6 | Оплата за приобретение оборудования, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на дорогах местного значения | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023-2025 годы | 1.1.3 1.1.5 | Бюджет поселения | 33,00000 | 55,00000 | 60,00000 |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги д. Котицы (подъезд к гражданскому кладбищу) в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» | Администрация Тогодского сельского поселения | 2023 год | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 522,00000 28,00000 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.8 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. Поляни в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» | Администрация Тогодского сельского поселения | 2024 год | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,0 0,0 | 348,00000 19,00000 | 0,0 0,0 |
| 1.9 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Школьная д. Тогодь в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» | Администрация Тогодского сельского поселения | 2025 год | 1.1.1 1.1.2 | Областной бюджет Бюджет поселения | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 348,00000 19,00000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1098,35362 | 710,07000 | 737,95000 |

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Тогодской официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Тогодского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

сельского поселения                               Г.И. Хаббо